## Slide 1
INFORME DE TESTING
(Ciclo 1)
Plataforma de videojuegos NextWiiuBox
Integrantes:
Benjamin Paredes
Sebastián González
CSY4111- 007D

## Slide 2
Resumen ejecutivo
Se solicita el software
La plataforma de videojuegos es desarrollada por estudiantes de 2do semestre
Se planifica un proceso de pruebas
Con el fin de mejorar la calidad del software y organizar el proceso de testing
Se ejecutan las pruebas
Al ejecutar las pruebas se registran todos los defectos del software

## Slide 3
01. Planificación de las pruebas
02. Diseño de casos de prueba
03. Implementación del ambiente de pruebas
Tareas realizadas por el equipo de QA
04. Ejecución de pruebas
05. Registro de defectos
06. Entrega del informe final a desarrollo
01
02
03
04
05
06

## Slide 4
01. Recepción del caso semestral
02. Primera entrega del software
03. Corrección de defectos
Responsabilidades del equipo de desarrollo
04. Entrega final del software
01
02
03
04

## Slide 5: Métricas de la cobertura de pruebas
Cobertura de pruebas
Requerimientos Funcionales
10,87%
Requerimientos no funcionales
58,70%
Requerimientos no funcionales que no se pueden testear
30,43%
Total de requerimientos: 46
Total de requerimientos probables: 32
Porcentaje de requerimientos probables: 69,57%
5
27
14
Tipo de requerimiento:

## Slide 6: Métricas de los casos de prueba
Casos de prueba
Administración de usuarios
Desarrollador
Vendedor
40,98%
Cantidad total de casos de prueba en requerimientos funcionales: 61 | 68,54%
Cantidad total de casos de prueba diseñados: 89
Videojuegos
Login
Módulos:
18,03%
16,39%
11,48%
13,11%
25
11
10
7
8
28
  Prueba de codigo
31,46%
Cantidad total de casos de prueba en requerimientos no funcionales 28 | 31,46%

## Slide 7: Métricas de defectos
Defectos
Grave
Media
Leve
23,68%
Critica: Funcionalidad no encontrada
Grave: No cumple con el resultado esperado
Media: Resultado esperado parcialmente cumplido
Leve: Se asemeja al resultado esperado pero no lo cumple en su totalidad.
Critica
Severidad:
55,26%
18,42%
2,63%
9
21
7
1

## Slide 8
Recomendaciones generales
Inicializar la vista de login
Deben setearla visible desde el Método Main
Crear métodos reutilizables
Por ejemplo, un método para limpiar los campos
Metodo Main unico
Eliminar todos los métodos Main de las vistas
Comentar el codigo
Facilita el rápido reconocimiento de la funcionalidad del código
Script de la base de datos
Cuando envíe su proyecto adjunta el script para crear la base de datos